[NOME DA INSTITUIÇÃO]

[NOME DO CURSO]

[NOME DOS INTEGRANTES DO GRUPO]

ESTANTE: PROJETO DE SISTEMA PARA COLETA E EXPLORAÇÃO DE CATÁLOGO DE LIVROS

[CIDADE]

2026

RESUMO

Este projeto apresenta o planejamento, a análise de requisitos e o design do sistema Estante, uma aplicação web local destinada à consulta de livros. Para formar o catálogo de demonstração, o sistema coleta informações do Books to Scrape, site externo criado para exercícios de raspagem de dados. A fonte não pertence ao grupo e é utilizada somente como origem dos registros. O Estante reúne título, preço, moeda, avaliação e página de origem, permitindo pesquisa, filtros, ordenação, paginação, marcação de favoritos e exportação da seleção. O planejamento delimita escopo, recursos, custos, prazo, riscos, viabilidade e método de trabalho. A análise registra stakeholders, regras de negócio, requisitos funcionais e não funcionais, com prioridades e critérios de aceite. O design descreve a arquitetura, o fluxo de dados, a interface e uma estrutura relacional prevista para a evolução do protótipo, que atualmente utiliza arquivo CSV e armazenamento local do navegador. A solução foi considerada viável para fins acadêmicos por empregar tecnologias de código aberto, exigir poucos recursos computacionais e permitir validação incremental. O documento corresponde às etapas iniciais do ciclo de vida de desenvolvimento de software; implantação pública, autenticação e operação em larga escala permanecem fora desta etapa.

Palavras-chave: projeto de sistemas; coleta de dados; catálogo de livros; requisitos de software; arquitetura web.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface

CSV	Comma-Separated Values

HTML	HyperText Markup Language

HTTP	Hypertext Transfer Protocol

RF	Requisito funcional

RN	Regra de negócio

RNF	Requisito não funcional

SDLC	Software Development Life Cycle

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Visão arquitetural do sistema Estante	18

Figura 2 – Fluxo principal de coleta e consulta	19

Figura 3 – Protótipo da página inicial e do catálogo	20

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Delimitação do escopo	8

Quadro 2 – Stakeholders do projeto	9

Quadro 3 – Recursos necessários	9

Quadro 4 – Estimativa de custos	10

Quadro 5 – Cronograma proposto	10

Quadro 6 – Análise de viabilidade	11

Quadro 7 – Riscos do projeto	12

Quadro 8 – Requisitos funcionais	14

Quadro 9 – Requisitos não funcionais	15

Quadro 10 – Regras de negócio	16

Quadro 11 – Histórias de usuário	17

Quadro 12 – Componentes da arquitetura	18

Quadro 13 – Dicionário de dados proposto	19

Quadro 14 – Matriz de rastreabilidade	22

Quadro 15 – Critérios gerais de aceite	22

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6

1.1 Problema de pesquisa	6

1.2 Objetivo geral	6

1.3 Objetivos específicos	7

1.4 Justificativa	7

1.5 Método de elaboração	7

2 PLANEJAMENTO DO PROJETO	8

2.1 Identificação e visão do produto	8

2.2 Stakeholders	9

2.3 Recursos e equipe	9

2.4 Estimativa de custos	10

2.5 Cronograma	10

2.6 Análise de viabilidade	11

2.7 Metodologia de trabalho	12

2.8 Gestão de riscos	12

3 ANÁLISE DE REQUISITOS	13

3.1 Estratégia de levantamento	13

3.2 Perfis de usuário	13

3.3 Priorização	13

3.4 Requisitos funcionais	14

3.5 Requisitos não funcionais	15

3.6 Regras de negócio	16

3.7 Histórias de usuário e critérios de aceite	17

3.8 Restrições, dependências e interfaces externas	17

4 PROJETO E DESIGN DA SOLUÇÃO	18

4.1 Visão arquitetural	18

4.2 Fluxo principal	19

4.3 Estrutura de dados atual	19

4.4 Modelo de dados proposto	19

4.5 Projeto da interface	20

4.6 Segurança, privacidade e uso responsável	21

4.7 Decisões técnicas e pontos de evolução	21

5 VALIDAÇÃO DO PROJETO	22

5.1 Matriz de rastreabilidade	22

5.2 Critérios gerais de aceite	22

5.3 Plano de testes	23

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	24

REFERÊNCIAS	25

APÊNDICE A – ROTEIRO DE EXECUÇÃO DO PROTÓTIPO	25

# 1 INTRODUÇÃO

Catálogos eletrônicos facilitam o acesso a produtos, mas a consulta se torna menos prática quando os registros estão espalhados por várias páginas e não há instrumentos suficientes de comparação. O projeto Estante trata esse problema em um cenário didático: os dados de um catálogo público de livros são coletados, organizados e apresentados em uma interface única. O usuário pode localizar títulos, combinar filtros, ordenar resultados, consultar informações básicas e manter uma lista de favoritos no navegador.

O trabalho está limitado às etapas iniciais do SDLC: planejamento, análise de requisitos e projeto da solução. O protótipo existente serve como instrumento de validação, mas não encerra o desenvolvimento. Conforme Sommerville (2016), requisitos e decisões de arquitetura precisam permanecer relacionados ao problema que justificou o sistema; por isso, cada funcionalidade descrita neste documento possui uma necessidade identificável e um critério que permite verificar sua entrega.

A coleta utiliza o Books to Scrape (Books to Scrape, [s. d.]), catálogo externo mantido para exercícios de raspagem de dados. O Estante é o sistema desenvolvido pelo grupo; o site citado fornece apenas os dados empregados na demonstração. Como a fonte reúne informações fictícias, não há tratamento de dados pessoais nessa etapa. Ainda assim, o projeto prevê limites de requisição, identificação da origem e validação do conteúdo recebido, medidas necessárias caso a solução seja adaptada a outro catálogo.

## 1.1 Problema de pesquisa

Como organizar dados de livros obtidos em páginas sucessivas de um catálogo público e apresentá-los em uma interface simples, pesquisável e verificável, sem exigir infraestrutura complexa para a execução acadêmica?

## 1.2 Objetivo geral

Projetar um sistema capaz de coletar, organizar e disponibilizar informações de livros em uma interface web local, documentando as decisões de planejamento, os requisitos e a arquitetura necessários para orientar as etapas posteriores de desenvolvimento.

## 1.3 Objetivos específicos

• definir o escopo, as restrições, os recursos, os custos e o prazo do projeto;

• identificar usuários, demais partes interessadas e suas necessidades;

• especificar e priorizar requisitos funcionais e não funcionais;

• descrever regras de negócio e critérios de aceite;

• propor uma arquitetura compatível com o protótipo e com sua evolução;

• modelar a estrutura de dados prevista para uma versão com persistência relacional;

• registrar riscos técnicos, éticos e operacionais da coleta automatizada; e

• apresentar o protótipo de interface utilizado na validação inicial.

## 1.4 Justificativa

O projeto permite aplicar conceitos de engenharia de software a um problema de tamanho compatível com a disciplina. A separação entre coleta, armazenamento, serviço e interface torna visíveis decisões que normalmente ficam misturadas em exercícios menores. Além do resultado funcional, a documentação produz uma base para continuidade: a equipe poderá substituir o CSV por banco de dados, criar autenticação e ampliar a coleta sem redefinir o propósito do sistema.

## 1.5 Método de elaboração

A elaboração combinou inspeção do protótipo, observação da fonte de dados e análise das tarefas que o usuário realiza na interface. Os requisitos foram escritos em linguagem verificável e classificados pelo método MoSCoW. O planejamento adotou trabalho incremental em ciclos curtos, com revisão ao fim de cada semana. O documento foi organizado conforme a ABNT NBR 14724:2024; as citações seguem a ABNT NBR 10520:2023 e as referências, a ABNT NBR 6023:2025.

# 2 PLANEJAMENTO DO PROJETO

## 2.1 Identificação e visão do produto

O produto desenvolvido pelo grupo recebeu o nome Estante. Trata-se de uma aplicação web executada localmente, com identidade e interface próprias. O catálogo de demonstração é formado por um coletor automatizado que consulta uma fonte externa: as cinco primeiras páginas do Books to Scrape. A versão atual reúne cem registros, cada um com título, preço, avaliação, moeda e página de origem. A proposta de valor é reduzir o esforço de consulta e comparação, mantendo clara a procedência dos dados.

Quadro 1 – Delimitação do escopo

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Incluído | Coleta de cinco páginas; extração de título, preço, moeda, avaliação e página; arquivo CSV; API local de leitura; pesquisa; filtros; ordenação; paginação; favoritos no navegador; visualização em grade ou lista; detalhes; indicadores; atualização e exportação da seleção. |
| Entregas | Documento de projeto, código do coletor, serviço local, interface responsiva, conjunto de dados de demonstração, protótipo visual e instruções de execução. |
| Não incluído nesta etapa | Cadastro e autenticação, compras, pagamentos, integração com estoque real, comentários, recomendação algorítmica, aplicativo móvel nativo, hospedagem pública, execução agendada e painel administrativo. |
| Restrições | Fonte única e didática; dados em inglês; preços em libra esterlina; dependência da estrutura HTML externa; execução prevista em computador pessoal; ausência de imagens reais no CSV. |
| Premissas | A fonte permanece acessível durante a demonstração; o computador possui Python e navegador atual; o uso é acadêmico; os integrantes dispõem de acesso ao repositório do projeto. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 2.2 Stakeholders

Os stakeholders foram definidos pelo vínculo com a avaliação, a construção, o uso ou a manutenção da solução. O levantamento evita concentrar as decisões apenas na perspectiva de quem programa.

Quadro 2 – Stakeholders do projeto

| Stakeholder | Interesse | Participação esperada |
| --- | --- | --- |
| Usuário leitor | Encontrar e comparar livros com pouco esforço. | Validar navegação, busca, filtros, favoritos e legibilidade. |
| Equipe do projeto | Entregar solução coerente, executável e documentada. | Planejar, desenvolver, testar, registrar decisões e apresentar. |
| Professor orientador | Verificar aplicação das etapas do SDLC e qualidade acadêmica. | Revisar escopo, orientar correções e avaliar entregas. |
| Instituição de ensino | Assegurar os objetivos formativos e a integridade acadêmica. | Definir critérios, prazos e regras de apresentação. |
| Responsável pela fonte | Manter uso compatível com a finalidade do site. | Publicar condições de acesso e estrutura do catálogo. |
| Futuro mantenedor | Compreender o código e alterar componentes sem retrabalho excessivo. | Utilizar documentação, padrões e histórico de versões. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 2.3 Recursos e equipe

A equipe será organizada por responsabilidades, sem impedir que uma pessoa desempenhe mais de um papel. Os nomes devem ser incluídos após a definição final do grupo. A distribuição mínima prevê coordenação, análise, desenvolvimento, experiência do usuário, testes e documentação.

• coordenação e priorização: [NOME], responsável por acompanhar o cronograma, organizar a lista de trabalho e representar as necessidades do usuário;

• análise e documentação: [NOME], responsável por requisitos, regras, rastreabilidade e revisão do texto acadêmico;

• coleta e serviço local: [NOME], responsável pelo coletor, validação do CSV e API;

• interface e experiência do usuário: [NOME], responsável pelo protótipo, responsividade e acessibilidade; e

• qualidade e configuração: [NOME], responsável por testes, registro de defeitos, versões e preparação da demonstração.

Se o grupo tiver menos de cinco integrantes, os papéis serão acumulados e registrados na ata de definição da equipe. Nenhuma entrega ficará sob conhecimento exclusivo de uma pessoa: código e documentos passarão por revisão cruzada antes de serem considerados concluídos.

Quadro 3 – Recursos necessários

| Categoria | Recurso | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Pessoas | [Integrantes do grupo] e professor orientador | Decisão, construção, revisão e avaliação. |
| Equipamentos | Computadores pessoais com acesso à internet | Desenvolvimento, coleta, testes e apresentação. |
| Software | Python, Requests, Beautiful Soup, pandas, HTML, CSS, JavaScript, Git e navegador | Coleta, transformação, serviço local, interface e controle de versão. |
| Dados | Books to Scrape | Catálogo didático usado como fonte dos registros. |
| Comunicação | Reunião semanal e canal do grupo | Acompanhamento de pendências e registro de decisões. |
| Documentação | Editor de texto e repositório | Produção do trabalho acadêmico e preservação dos artefatos. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 2.4 Estimativa de custos

A estimativa considera um projeto acadêmico executado com equipamentos já disponíveis. O custo direto é baixo; o principal investimento é o tempo da equipe. Para tornar esse esforço visível, adotou-se valor de referência de R$ 25,00 por hora, usado apenas para planejamento e sem representar contratação real.

Quadro 4 – Estimativa de custos

| Item | Quantidade | Valor unitário | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Trabalho da equipe | 120 horas | R$ 25,00/h | R$ 3.000,00 |
| Ferramentas e bibliotecas | Licenças de código aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Hospedagem | Não prevista nesta etapa | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Internet e energia | Infraestrutura já disponível | Custo absorvido | R$ 0,00 direto |
| Reserva de contingência | 10% do esforço estimado | — | R$ 300,00 |
| Total de referência | — | — | R$ 3.300,00 |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 2.5 Cronograma

O cronograma proposto distribui o trabalho em oito semanas. Cada período termina com um artefato verificável, o que facilita a correção de desvios antes da entrega final.

Quadro 5 – Cronograma proposto

| Semana | Atividade principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definição do problema, objetivos e stakeholders | Termo de abertura e escopo preliminar |
| 2 | Levantamento e priorização de requisitos | Lista de RF, RNF, RN e histórias de usuário |
| 3 | Análise de viabilidade, riscos, custos e recursos | Plano de projeto revisado |
| 4 | Arquitetura, fluxo de dados e modelo relacional | Especificação técnica |
| 5 | Revisão do coletor e do tratamento de dados | Coleta reproduzível e CSV validado |
| 6 | Revisão da interface e dos critérios de acessibilidade | Protótipo integrado ao serviço local |
| 7 | Testes funcionais, ajustes e rastreabilidade | Registro de testes e pendências |
| 8 | Normalização, revisão textual e apresentação | Documento e demonstração final |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 2.6 Análise de viabilidade

Quadro 6 – Análise de viabilidade

| Dimensão | Análise | Conclusão |
| --- | --- | --- |
| Técnica | As tecnologias são conhecidas, possuem documentação e funcionam em computadores comuns. O protótipo já confirma a integração básica. | Viável, com risco moderado na dependência do HTML externo. |
| Econômica | Não há licença obrigatória nem servidor pago nesta etapa. O custo concentra-se no tempo do grupo. | Viável para contexto acadêmico. |
| Operacional | A aplicação abre no navegador e exige poucos passos. A coleta é executada separadamente para evitar atrasos durante a consulta. | Viável, desde que haja instrução de inicialização. |
| Temporal | O escopo cabe em oito semanas quando cadastro, hospedagem e compras ficam fora da entrega. | Viável com controle de mudanças. |
| Legal e ética | A fonte é destinada a exercícios de scraping e não contém dados pessoais. A origem deve ser indicada e o tráfego mantido limitado. | Viável no uso acadêmico proposto. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 2.7 Metodologia de trabalho

Foi escolhido um processo incremental inspirado em Scrum, adequado ao tamanho do grupo. O trabalho será mantido em uma lista priorizada; a cada semana, a equipe selecionará itens compatíveis com sua capacidade, produzirá um incremento demonstrável e registrará impedimentos. A adaptação não reproduz todos os eventos e papéis de um ambiente empresarial, mas conserva transparência, inspeção e adaptação, princípios descritos por Schwaber e Sutherland (2020).

As decisões serão registradas no repositório. Mudanças que acrescentem autenticação, banco de dados em produção ou nova fonte de coleta passarão por análise de impacto em prazo e testes. A definição de pronto exige código executável, critério de aceite atendido, revisão por outro integrante e documentação atualizada.

## 2.8 Gestão de riscos

Quadro 7 – Riscos do projeto

| Risco | Prob. | Impacto | Resposta planejada |
| --- | --- | --- | --- |
| Alteração da estrutura HTML da fonte | Média | Alto | Isolar seletores, validar campos obrigatórios e manter amostra local para testes. |
| Indisponibilidade do site durante a apresentação | Baixa | Médio | Levar o CSV coletado e demonstrar a interface sem nova requisição. |
| Registros inválidos ou incompletos | Média | Médio | Validar tipo, faixa e presença antes de gravar e ao servir o CSV. |
| Atraso por ampliação de escopo | Alta | Alto | Aplicar prioridades MoSCoW e adiar itens classificados como poderia ter. |
| Conflitos ou perda de arquivos | Média | Alto | Usar controle de versão, cópia remota e revisão antes de integrar alterações. |
| Diferenças entre navegadores | Baixa | Médio | Testar em Chrome, Edge e Firefox atuais e preservar funções básicas. |
| Ausência temporária de integrante | Média | Médio | Compartilhar conhecimento, registrar tarefas e evitar responsabilidade exclusiva. |
| Uso inadequado da coleta em outra fonte | Baixa | Alto | Exigir revisão de termos, robots.txt, limites de acesso e finalidade antes da adaptação. |

Fonte: elaboração própria (2026).

# 3 ANÁLISE DE REQUISITOS

## 3.1 Estratégia de levantamento

O levantamento partiu de três fontes: observação do catálogo de origem, inspeção das funções existentes no protótipo e simulação das tarefas de um leitor. As necessidades foram escritas sem vincular prematuramente a uma solução técnica. Em seguida, foram comparadas com o código para separar o que já existe do que pertence à evolução planejada. A validação com usuários deverá ocorrer por roteiro de tarefas e entrevista breve, com registro das dificuldades observadas.

## 3.2 Perfis de usuário

O perfil principal é o leitor que deseja explorar títulos sem conhecimento técnico. Ele pode acessar o sistema por computador ou celular, espera retorno rápido e precisa compreender filtros sem treinamento. O perfil secundário é o integrante responsável pela atualização do catálogo, que executa a coleta e verifica mensagens de erro. O mantenedor constitui um terceiro perfil, interessado em estrutura clara, dependências registradas e dados rastreáveis.

## 3.3 Priorização

A prioridade segue o método MoSCoW: “deve ter” identifica capacidades indispensáveis à entrega; “deveria ter” reúne itens importantes que admitem solução alternativa; “poderia ter” representa melhoria adiável; e “não terá nesta etapa” explicita limites. A classificação reduz ambiguidades quando o prazo exige escolha.

## 3.4 Requisitos funcionais

Quadro 8 – Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Coletar livros das cinco páginas configuradas da fonte. | Deve ter | Implementado |
| RF02 | Extrair título, preço, moeda, avaliação e página de origem de cada livro. | Deve ter | Implementado |
| RF03 | Gravar os registros em CSV codificado em UTF-8. | Deve ter | Implementado |
| RF04 | Disponibilizar os registros por endpoint HTTP local em formato JSON. | Deve ter | Implementado |
| RF05 | Pesquisar livros por parte do título, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. | Deve ter | Implementado |
| RF06 | Filtrar resultados por avaliação mínima e página de origem. | Deve ter | Implementado |
| RF07 | Filtrar por moeda quando houver mais de uma moeda no conjunto. | Deveria ter | Implementado |
| RF08 | Ordenar por avaliação, preço crescente, preço decrescente ou título. | Deve ter | Implementado |
| RF09 | Paginar os resultados e informar a quantidade encontrada. | Deve ter | Implementado |
| RF10 | Permitir visualização em grade ou lista. | Poderia ter | Implementado |
| RF11 | Salvar e remover favoritos no navegador do usuário. | Deveria ter | Implementado |
| RF12 | Exibir detalhes do livro selecionado. | Deveria ter | Implementado |
| RF13 | Calcular total de livros, avaliação média, preço médio e páginas coletadas. | Deveria ter | Implementado |
| RF14 | Recarregar o CSV sem reiniciar o serviço local. | Deveria ter | Implementado |
| RF15 | Exportar o resultado filtrado em arquivo CSV. | Deveria ter | Implementado |
| RF16 | Registrar data, duração e resultado de cada execução da coleta. | Poderia ter | Planejado |
| RF17 | Persistir usuários e favoritos em banco de dados. | Não terá nesta etapa | Evolução |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 3.5 Requisitos não funcionais

Quadro 9 – Requisitos não funcionais

| ID | Requisito mensurável | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | A listagem inicial de cem registros deve aparecer em até dois segundos após a resposta local, em computador de referência da equipe. | Deve ter |
| RNF02 | A interface deve permanecer utilizável a partir de 320 px de largura, sem rolagem horizontal da página. | Deve ter |
| RNF03 | Busca, filtros, paginação e favoritos devem ser operáveis por teclado e possuir nomes acessíveis. | Deve ter |
| RNF04 | O serviço deve aceitar somente rotas previstas e retornar erro JSON para recurso inexistente ou dado inválido. | Deve ter |
| RNF05 | O leitor do CSV deve rejeitar preço negativo, avaliação fora de 0 a 5, página menor que 1 e campos obrigatórios vazios. | Deve ter |
| RNF06 | O servidor local deve escutar apenas em 127.0.0.1 por padrão. | Deve ter |
| RNF07 | A coleta deve usar tempo limite de conexão e identificação do agente antes de qualquer implantação fora do laboratório. | Deveria ter |
| RNF08 | As dependências devem possuir versões registradas e instrução reproduzível de instalação. | Deve ter |
| RNF09 | A interface deve funcionar nas versões atuais de Chrome, Edge e Firefox. | Deveria ter |
| RNF10 | O sistema não deve coletar nem registrar dados pessoais de usuários nesta etapa. | Deve ter |
| RNF11 | Módulos de coleta, serviço e interface devem permanecer separados em diretórios identificáveis. | Deveria ter |
| RNF12 | Uma falha na gravação de favoritos não deve impedir consulta e filtragem do catálogo. | Deveria ter |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 3.6 Regras de negócio

Quadro 10 – Regras de negócio

| ID | Regra |
| --- | --- |
| RN01 | Cada registro válido deve possuir título não vazio, preço não negativo, moeda, avaliação entre zero e cinco e página de origem maior ou igual a um. |
| RN02 | A avaliação apresentada corresponde ao valor fornecido pela fonte, sem conversão ou inferência. |
| RN03 | O preço deve conservar valor e moeda da fonte; o sistema não realizará conversão cambial. |
| RN04 | Filtros ativos são cumulativos: um livro precisa atender a todos para permanecer no resultado. |
| RN05 | A ordenação atua sobre o conjunto já filtrado e não altera o arquivo original. |
| RN06 | O favorito é identificado pela combinação de título e página enquanto não houver identificador persistente. |
| RN07 | A exportação deve conter somente os registros do resultado filtrado, em sua ordem atual. |
| RN08 | Capas exibidas no protótipo são ilustrações tipográficas e não imagens coletadas do catálogo. |
| RN09 | Falhas de uma página durante a coleta devem ser informadas; registros das demais páginas podem ser preservados com indicação de coleta parcial. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 3.7 Histórias de usuário e critérios de aceite

Quadro 11 – Histórias de usuário

| ID | História | Critério resumido |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Como leitor, quero buscar parte de um título para localizar um livro sem percorrer todo o catálogo. | Ao digitar texto, a lista mostra apenas títulos correspondentes e atualiza a contagem. |
| HU02 | Como leitor, quero combinar avaliação e página de origem para restringir resultados. | Somente itens que atendem aos dois filtros são exibidos; limpar filtros restaura a coleção. |
| HU03 | Como leitor, quero ordenar por preço para comparar alternativas. | Os preços aparecem em ordem crescente ou decrescente, mantendo desempate estável por título. |
| HU04 | Como leitor, quero guardar favoritos para consultá-los novamente no mesmo navegador. | O item marcado permanece após recarregar a página e pode ser removido. |
| HU05 | Como integrante, quero atualizar a interface após nova coleta sem reiniciar o servidor. | Após substituir o CSV e acionar Atualizar, o conjunto e os indicadores são recalculados. |
| HU06 | Como integrante, quero exportar o resultado para conferir os dados fora do sistema. | O arquivo baixado contém cabeçalho, registros filtrados e codificação compatível com planilha. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 3.8 Restrições, dependências e interfaces externas

A coleta depende da disponibilidade e da marcação HTML do Books to Scrape, que atua somente como fonte externa. Requests realiza a comunicação HTTP; Beautiful Soup interpreta o documento; pandas monta e grava o conjunto tabular. O serviço de consulta usa a biblioteca padrão do Python (Python Software Foundation, 2026) e fornece a rota GET /api/books. A interface depende de recursos usuais do navegador, como Fetch API, dialog, localStorage e download de Blob. Não há integração com pagamento, conta de usuário ou outro serviço de catálogo além da fonte de coleta.

# 4 PROJETO E DESIGN DA SOLUÇÃO

## 4.1 Visão arquitetural

A arquitetura separa a aquisição dos dados da experiência de consulta. O Books to Scrape permanece fora dos limites do sistema e funciona apenas como origem dos registros. O coletor é executado sob demanda, lê essa fonte e produz o CSV. O servidor local valida o arquivo e o expõe como JSON. O navegador concentra apresentação, filtros, ordenação, paginação, exportação e favoritos. Essa divisão permite usar o Estante com a última coleta disponível mesmo quando a fonte externa está fora do ar.

Figura 1 – Visão arquitetural do sistema Estante

| Fonte externa | Coleta e dados | Serviço e apresentação |
| --- | --- | --- |
| Books to Scrape HTML público | main.py → Requests + Beautiful Soup → pandas → data/livros.csv | app.py → GET /api/books → HTML/CSS/JavaScript → usuário |

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 12 – Componentes da arquitetura

| Componente | Responsabilidade | Tecnologia atual |
| --- | --- | --- |
| Coletor | Solicitar páginas, localizar cartões de livros, normalizar campos e gerar o arquivo. | Python, Requests, Beautiful Soup e pandas |
| Armazenamento intermediário | Preservar uma versão tabular simples e auditável da coleta. | CSV UTF-8 |
| Serviço local | Validar o CSV, converter registros e atender a interface por HTTP. | http.server e csv da biblioteca padrão |
| Interface | Apresentar, pesquisar, filtrar, ordenar, paginar e exportar. | HTML, CSS e JavaScript |
| Preferências locais | Guardar favoritos do navegador sem conta de usuário. | localStorage |
| Persistência futura | Registrar coletas, livros, ofertas, usuários e favoritos. | Banco de dados relacional a definir |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 4.2 Fluxo principal

Figura 2 – Fluxo principal de coleta e consulta

| 1. Coletar | 2. Transformar | 3. Servir | 4. Consultar |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitar páginas e verificar respostas. | Extrair, tipar, validar e gravar CSV. | Ler CSV e responder JSON. | Renderizar, filtrar e registrar favoritos. |

Fonte: elaboração própria (2026).

No fluxo de exceção, uma falha de acesso deve registrar a página afetada e encerrar ou continuar de acordo com a política definida para a execução. Na leitura, arquivo ausente resulta em HTTP 404; estrutura inválida, em HTTP 422; e erro de entrada e saída, em HTTP 500. A interface apresenta a mensagem recebida sem tentar interpretar dados incompletos.

## 4.3 Estrutura de dados atual

O protótipo utiliza data/livros.csv. As colunas são titulo, preco, rating, moeda e pagina. O arquivo contém cem registros: vinte para cada uma das cinco páginas coletadas. Na amostra de 19 de setembro de 2026, o preço médio é £ 34,56 e a avaliação média é 2,93 de cinco. Esses valores descrevem a amostra e não constituem requisito fixo do sistema.

## 4.4 Modelo de dados proposto

Para a próxima etapa, propõe-se substituir o CSV como fonte principal por um banco relacional. Livro mantém a identidade bibliográfica; Coleta registra cada execução; Oferta associa o livro às informações observadas em uma coleta; Usuário representa uma conta futura; Favorito relaciona usuário e livro. A separação entre Livro e Oferta preserva o histórico de preço e avaliação sem duplicar a identidade do título.

Quadro 13 – Dicionário de dados proposto

| Entidade | Campos principais | Restrições |
| --- | --- | --- |
| LIVRO | id_livro, titulo, url_origem | Chave primária; título obrigatório; URL de origem única quando disponível. |
| COLETA | id_coleta, iniciada_em, concluida_em, paginas_processadas, status | Status: iniciada, concluída, parcial ou falha; datas obrigatórias conforme estado. |
| OFERTA | id_oferta, id_livro, id_coleta, preco, moeda, avaliacao, pagina_origem | Chaves estrangeiras; preço ≥ 0; moeda ISO 4217; avaliação entre 0 e 5; página ≥ 1. |
| USUARIO | id_usuario, nome, email, senha_hash, criado_em | E-mail único; senha nunca armazenada em texto simples. |
| FAVORITO | id_usuario, id_livro, criado_em | Chave composta; impede duplicidade do mesmo livro para o usuário. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 4.5 Projeto da interface

A interface adota uma página única com duas áreas principais. A abertura apresenta a identidade do produto e um resumo numérico da coleção. Em seguida, o catálogo reúne busca, filtros, ordenação, alternância de visualização e cartões. Informações secundárias permanecem no diálogo de detalhes, evitando sobrecarregar a listagem. Em telas estreitas, as colunas diminuem e os controles são reorganizados.

Figura 3 – Protótipo da página inicial e do catálogo

Fonte: elaboração própria, com dados de Books to Scrape (2026).

A avaliação inicial de usabilidade será feita com cinco tarefas: localizar um título, exibir somente livros com quatro estrelas ou mais, ordenar pelo menor preço, favoritar um item e exportar o resultado. Serão registrados conclusão, tempo aproximado, erros e comentários. O objetivo não é provar desempenho estatístico, mas descobrir obstáculos antes da implementação seguinte.

## 4.6 Segurança, privacidade e uso responsável

O servidor permanece vinculado ao endereço de retorno local 127.0.0.1, reduzindo exposição acidental na rede. O serviço aceita apenas rotas conhecidas e valida tipos e faixas dos dados. A interface cria elementos e atribui texto por textContent, diminuindo a possibilidade de interpretar títulos como marcação HTML. Os favoritos ficam no navegador e não contêm dados pessoais.

Antes de usar outra fonte, a equipe deverá verificar autorização, termos de uso, robots.txt, direitos sobre o conteúdo e impacto das requisições. A versão futura deve definir User-Agent, timeout, intervalo entre acessos, repetição limitada e registro de falhas. Se contas forem criadas, o projeto passará por revisão de privacidade e segurança, incluindo base legal, retenção mínima, controle de acesso e proteção de senhas.

## 4.7 Decisões técnicas e pontos de evolução

O CSV foi mantido por ser legível, fácil de inspecionar e suficiente para cem itens. Essa escolha não atende bem a concorrência, o histórico nem relacionamentos, razão pela qual o modelo relacional está previsto. A API local contém uma única rota porque o protótipo é somente leitura. A adoção futura de banco de dados exigirá endpoints versionados, migrações e testes de integração.

O coletor atual deve receber timeout, sessão HTTP, tratamento por exceção e política explícita para coleta parcial antes de qualquer uso contínuo. Também é recomendável capturar um identificador ou URL do livro para substituir a chave provisória formada por título e página. Essas melhorias foram registradas como evolução, sem ocultar as limitações da versão demonstrada.

# 5 VALIDAÇÃO DO PROJETO

## 5.1 Matriz de rastreabilidade

A rastreabilidade relaciona necessidades, requisitos e componentes. Ela permite verificar se uma alteração atinge somente a interface ou também coleta, dados e serviço.

Quadro 14 – Matriz de rastreabilidade

| Necessidade | Requisitos | Componente | Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunir dados dispersos | RF01–RF04; RN01–RN03 | Coletor, CSV e API | Executar coleta; conferir 100 registros e tipos. |
| Localizar títulos | RF05; RNF01; RNF03 | Interface | Pesquisar termo existente e inexistente. |
| Comparar resultados | RF06–RF10; RN04–RN05 | Interface | Combinar filtros e testar cada ordenação. |
| Guardar interesse | RF11; RN06; RNF12 | Interface e localStorage | Recarregar página após marcar e remover favorito. |
| Consultar contexto | RF12–RF13; RN08 | Interface | Abrir detalhes e conferir indicadores. |
| Atualizar e reutilizar | RF14–RF16; RN07; RN09 | API, interface e coletor | Trocar CSV, atualizar e exportar seleção. |
| Evoluir persistência | RF17; modelo proposto | Banco futuro | Revisão do esquema e prova de migração na etapa seguinte. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 5.2 Critérios gerais de aceite

Quadro 15 – Critérios gerais de aceite

| Código | Critério |
| --- | --- |
| CA01 | A coleta concluída gera CSV com cabeçalho correto e cem registros válidos para a configuração de cinco páginas. |
| CA02 | A rota /api/books retorna JSON com livros e data de atualização, sem cache da resposta. |
| CA03 | Busca, filtros e ordenação produzem resultado coerente com os dados de origem. |
| CA04 | Favoritos persistem no mesmo navegador e uma falha de armazenamento não interrompe a consulta. |
| CA05 | Exportação contém exatamente o conjunto filtrado e abre corretamente em editor de planilhas. |
| CA06 | A interface permanece funcional em 320 px, 768 px e 1440 px de largura. |
| CA07 | Arquivo ausente, coluna ausente e registro inválido geram mensagens compreensíveis. |
| CA08 | Outro integrante executa o sistema seguindo somente o README e registra eventuais lacunas. |

Fonte: elaboração própria (2026).

## 5.3 Plano de testes

Os testes unitários devem cobrir conversão de preço, mapeamento de avaliação, validação do CSV e ordenações. Os testes de integração devem executar a leitura de uma amostra controlada e a resposta da API. Na interface, serão verificados fluxos de busca, filtro, favoritos, exportação, diálogo e paginação. Também serão realizados testes manuais de teclado, foco visível, contraste, redimensionamento e mensagens de falha.

A coleta real não será usada como única evidência, pois a alteração do site tornaria o teste instável. Serão mantidas páginas HTML reduzidas como massa de teste. A demonstração final utilizará o CSV previamente gerado; uma nova coleta poderá ser mostrada apenas se houver conexão e disponibilidade da fonte.

# 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Estante definiu uma solução de escopo controlado para coletar e explorar dados de livros. O planejamento estabeleceu recursos, prazo, custo de referência, método e respostas aos riscos. A análise transformou as necessidades dos usuários em requisitos priorizados, regras e critérios verificáveis. O design separou coleta, armazenamento, serviço e interface, além de propor um modelo relacional para a continuidade.

O protótipo confirma a viabilidade da navegação e da integração local, mas possui limites conhecidos: a fonte é única, o CSV não preserva histórico, os favoritos pertencem ao navegador e a coleta ainda precisa de controles para operação recorrente. Essas limitações orientam a próxima etapa do Projeto Integrador. O trabalho seguinte deverá priorizar testes automatizados, persistência em banco, registro das coletas e revisão de segurança antes de discutir autenticação ou implantação pública.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6024: informação e documentação — numeração progressiva das seções de um documento — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027: informação e documentação — sumário — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação — citações em documentos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

BOOKS TO SCRAPE. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://books.toscrape.com/. Acesso em: 23 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 documentation. [S. l.], 2026. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 23 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum Guides, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf. Acesso em: 23 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 10th ed. Boston: Pearson, 2016.

# APÊNDICE A – ROTEIRO DE EXECUÇÃO DO PROTÓTIPO

Este roteiro integra o trabalho porque foi elaborado pela equipe para permitir a verificação do protótipo.

1. Abrir um terminal na pasta raiz do projeto.

2. Instalar as dependências registradas em web-scraper/requirements.txt, caso a coleta seja refeita.

3. Executar py -3 web-scraper/main.py para atualizar data/livros.csv.

4. Executar py -3 app.py --open para iniciar o serviço e abrir o navegador.

5. Acessar o endereço informado no terminal; a porta pode mudar se 8000 estiver ocupada.

6. Testar busca, filtros, ordenação, favoritos, visualização, detalhes, atualização e exportação.

7. Pressionar Ctrl+C no terminal para encerrar o serviço.